AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE



Section 1 : identification de l’acheteur 

Nom complet de l’acheteur :
Commune de CHAROLLES
40, rue Baudinot
71120 CHAROLLES
N° SIRET : 217 101 062 00016
Groupement d’acheteurs : NON

Section 2 : Communication

Moyen d’accès aux documents de la consultation :
Lien URL vers le profil acheteur : https://marches.ternum-bfc.fr 

Identification interne de la consultation : 2026-71106005

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil acheteur : OUI

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : NON

Nom du contact : Monsieur le Maire
Tél. : 03.85.24.13.97 - Courriel : mairie@ville-charolles.fr 

[bookmark: _Hlk100756796]Section 3 : Procédure

Type de procédure : 
Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : sans objet
Conditions de participation : voir le règlement de consultation

Date limite de réception des offres :
Vendredi 11 septembre 2026 à 12h00, terme de rigueur. 

Présentation des offres par catalogue électronique :  interdite
Réduction du nombre de candidat : NON

Possibilité d’attribution sans négociation : OUI
(Attribution sur la base de l’offre initiale)

L’acheteur exige la présentation de variantes : NON

Section 4 : Identification du marché

INTITULE DU MARCHE : Travaux de restauration des façades de l'ancien Prieuré Sainte Marie Madeleine

Type de marché : TRAVAUX

Lieu principal d’exécution du marché : CHAROLLES : 4 rue du Prieuré

La consultation comporte des tranches : OUI

Section 5 : Lots

Marché alloti : OUI

Lot 1 : Échafaudage
Lot 2 : Maçonnerie - Pierre de Taille - Charpente Bois (en accompagnement)
Lot 3 : Restauration / Consolidation des Décors
Lot 4 : Ferronnerie

Section 6 : Informations complémentaires

Désignation du maître d’œuvre :
M. Patrice SALES – Architecte D.P.L.G. – Architecte du patrimoine
patricesales@architectes.org 

Visite obligatoire : OUI

Date prévisionnelle de commencement des travaux :  octobre 2026

Délai de réalisation : 
TF	: 6 mois suivant affermissement maître d'ouvrage
TO1	: 4 mois suivant affermissement maître d'ouvrage
TO2	: 3 mois suivant affermissement maître d'ouvrage
Préparation : 1 mois 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
[bookmark: _GoBack]29 juillet 2026
